## Slide 1
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO
ALLOXENTRIC
PRESENTACIÓN FASE 1
Fabián Armijo y Vicente Balladares
Ingeniería en Informática
Proyecto de Título APT122
Notes: Presenta Vicente. Abrir con los nombres del equipo y explicar en una frase que construiremos una plataforma de soporte conversacional reutilizable para las empresas del ecosistema Alloxentric.

## Slide 2
Vicente Balladares
  Desarrollador del proyecto
  Datos, arquitectura RAG, backend y pruebas
VB
Fabián Armijo
  Desarrollador del proyecto
  Aplicación, integración, planificación y documentación
FA
Integrantes
del proyecto
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
APT122 Ingeniería en Informática 2/8
Notes: Presenta Fabián. Explicar la distribución principal de funciones y recalcar que arquitectura, revisión de código, pruebas generales y presentaciones se trabajan en conjunto.

## Slide 3
Problema y propuesta de solución
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
APT122 Ingeniería en Informática 3/8
Problema actual
El soporte se gestiona por separado en cada producto. Esto aumenta los costos, dificulta la escalabilidad y prolonga los tiempos de respuesta para los usuarios.
Propuesta de solución
Una plataforma multiempresa que responde usando el conocimiento propio de cada organización mediante RAG y un modelo de lenguaje. Si no resuelve la consulta, crea un ticket en Corestream para derivarla a una persona.
Notes: Presenta Vicente. Describir primero el soporte separado por producto y su dificultad para escalar. Luego explicar la solución: RAG con conocimiento de cada empresa y derivación a Corestream cuando sea necesario.

## Slide 4
Objetivos del proyecto
Objetivos específicos
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
APT122 Ingeniería en Informática 4/8
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una plataforma de soporte conversacional basada en RAG y un modelo de lenguaje, que responda consultas con el conocimiento propio de cada empresa y derive a un agente humano mediante Corestream cuando no pueda resolverlas.
• Diseñar un modelo de datos que aísle la información de cada empresa.
• Implementar la carga y vectorización de documentos y preguntas frecuentes.
• Desarrollar el motor conversacional RAG conectado a un modelo de lenguaje.
• Integrar la derivación automática de consultas a Corestream.
• Validar el flujo completo mediante pruebas.
Notes: Presenta Vicente. Leer el objetivo general de forma resumida y explicar que los objetivos específicos cubren datos, documentos, motor RAG, integración con Corestream y validación del flujo completo.

## Slide 5
Alcances y limitaciones del proyecto
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
APT122 Ingeniería en Informática 5/8
Alcance inicial
• Plataforma web de soporte conversacional.
• Carga de documentos y preguntas frecuentes.
• Respuestas con RAG y un modelo de lenguaje.
• Separación de la información por empresa.
• Derivación a Corestream o a una integración simulada.
Limitaciones y supuestos
• El MVP comenzará con un canal y un cliente.
• No existe contacto directo con la empresa.
• La integración real depende de credenciales y documentación disponible.
• El costo de las API puede limitar las pruebas.
• El chatbot mantiene la derivación a soporte humano.
El alcance crecerá por etapas después de validar el flujo principal.
Notes: Presenta Fabián. Aclarar que el proyecto completo apunta a varias empresas, pero el MVP comenzará con un canal y un cliente. Señalar que no tenemos contacto directo con Alloxentric y que Corestream podrá simularse si no contamos con acceso real.

## Slide 6
Metodología de trabajo
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
APT122 Ingeniería en Informática 6/8
Trabajo ágil en ciclos de dos semanas, con tareas y responsables registrados en GitHub.
1
Alcance y
requerimientos
2
Arquitectura y
modelo de datos
3
Plataforma
base
4
RAG y modelo
de lenguaje
5
Corestream y
pruebas
6
Ajustes y
documentación
Al terminar cada ciclo revisaremos resultados, ejecutaremos pruebas y ajustaremos la planificación con la retroalimentación recibida.
Vicente: datos, vectorización, RAG, backend y pruebas Fabián: aplicación, Corestream, planificación y documentación Ambos: arquitectura, revisión y presentaciones
Notes: Presenta Fabián. Explicar los ciclos de dos semanas y el seguimiento en GitHub. Recorrer brevemente las seis etapas y cerrar señalando que cada revisión incorpora pruebas y retroalimentación docente.

## Slide 7
Cronograma del proyecto
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
APT122 Ingeniería en Informática 7/8
Plan inicial de 18 semanas organizado según las tres fases de la asignatura.
Notes: Presenta Fabián. Mostrar cómo las actividades se distribuyen entre 18 semanas y tres fases. Destacar que las tareas técnicas se solapan para avanzar en paralelo y que las últimas semanas quedan reservadas para pruebas, correcciones y documentación.

## Slide 8
Arquitectura propuesta del software
CHAT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
APT122 Ingeniería en Informática 8/8
Diseño inicial del MVP, sujeto a validación durante el desarrollo.
Usuario
Interfaz
de chat
Backend
FastAPI
Motor RAG
por empresa
API del modelo
de lenguaje
Documentos y FAQ
Carga y
vectorización
PostgreSQL
+ pgvector
Base de conocimiento consultada por el motor RAG
Corestream REST
o simulador
Soporte humano
Si la consulta no se resuelve
Cada solicitud mantiene el contexto de la empresa para evitar mezclar información.
Notes: Presenta Vicente. Indicar que esta es una arquitectura propuesta para el MVP. Explicar el flujo de la consulta desde la interfaz hacia FastAPI y el motor RAG, la base de conocimiento separada por empresa y la salida alternativa hacia Corestream o un simulador.